附件1：

年   （季度）质量行为标准化考评表

工程名称：                                                     施工阶段：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |
| 1* | 项目信息已录入“监管平台”。 |  |  |  |  |
| 2* | 施工前已办理质量监督手续。 |  |  |  |  |
| 3* | 现场所抽查的项目特别是抗震设防构造按经施工图审查合格的图纸和图集施工。 |  |  |  |  |
| 4* | 涉及结构安全、主要使用功能、建筑节能、室内环境等实体检测项目的检测方法、检测数量符合要求且检测合格，结论明确。 |  |  |  |  |
| 5* | 未发生一般及以上质量事故，工程实体未发现存在严重结构安全隐患。 |  |  |  |  |
| 6* | 施工企业对项目施工质量管理标准化按规定进行自评并留下相关资料,自评结果符合现场实际。 |  |  |  |  |
| 7* | 施工图、专项设计、重大设计变更等设计文件经施工图审查合格。 |  |  |  |  |
| 8 | 施工图、专项设计、重大设计变更等现场使用的图纸已加盖审图专用章。 |  |  |  |  |
| 9 | 按规定进行抗震设防设计。 |  |  |  |  |
| 10 | 监理单位对企业自评已进行复核并留下相关资料。 |  |  |  |  |
| 11 | 监理单位对企业自评复核不合格时及时上报。 |  |  |  |  |
| 12 | 施工、监理对专项分包单位资质审查及分包单位参与自评工作。 |  |  |  |  |
| 13 | 质量监督部门、考评主体、监理单位等提出的质量问题已进行整改，整改资料闭合。 |  |  |  |  |
| 14 | 质量终身责任人员及变更后人员的承诺书按相关规定签署。 |  |  |  |  |
| 15 | 质量终身责任人员按《建筑工程施工质量验收统一标准》要求参加验收，并留下相关资料。 |  |  |  |  |
| 16 | 施工企业相关责任人按《建筑工程施工质量验收统一标准》要求参加地基基础、主体、建筑节能、竣工等验收，并留下相关资料。 |  |  |  |  |
| 17 | 已竣工验收的建筑工程竣工验收标牌内容满足附件1-4要求。 |  |  |  |  |
| 18 | 项目工程标牌中应明确基础类型、结构型式、抗震设防烈度、屋面及地下室防水等级等内容。 |  |  |  |  |
| 19 | 建筑节能公示牌符合相关规定要求。 |  |  |  |  |
| 20 | 有满足技术质量可视化交底的场所和设施。 |  |  |  |  |
| 21 | 施工样板验收及可视化交底满足附件1-1要求。 |  |  |  |  |
| 22 | 施工样板及可视化交底符合性检查记录满足附件1-2要求。 |  |  |  |  |
| 23 | 施工组织设计编审完善，具有针对性和可操作性。 |  |  |  |  |
| 24 | 各专项施工方案编审及时、完善，需专家论证的方案已按规定进行论证，方案具有针对性和可操作性。 |  |  |  |  |
| 25 | 项目有质量控制计划，包括质量目标、质量管理机构及责任人、质量管理和控制措施、检验批划分与验收责任人计划、检测试验及责任人计划等。 |  |  |  |  |
| 26 | 项目经理、技术负责人、施工、质量等关键岗位人员配备及变更有符合相关规定的人员任命和变更文件。 |  |  |  |  |
| 27 | 项目经理、技术负责人、施工员、质量员等关键岗位人员均到岗。 |  |  |  |  |
| 28 | 项目经理、技术负责人、施工员、质量员等关键岗位人员有交底记录、施工日志、质量日常检查记录等履职记录。 |  |  |  |  |
| 29 | 建设单位已出具质量常见问题专项治理任务书。 |  |  |  |  |
| 30 | 设计单位已出具质量常见问题专项治理设计专篇并已进行施工图审查。 |  |  |  |  |
| 31 | 质量常见问题专项治理专项施工方案编审完善，具有针对性和可操作性。 |  |  |  |  |
| 32 | 质量常见问题专项治理监理实施细则编审完善，具有针对性和可操作性。 |  |  |  |  |
| 33 | 主要原材料、构配件、半成品和设备已进行进场验收并建立台账。 |  |  |  |  |
| 34 | 主要原材料、构配件、半成品和设备按规定见证取样送检，检测数量和方法符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 35 | 不合格原材料、构配件、半成品和设备材料已建立处置台账。 |  |  |  |  |
| 36 | 项目现场配备了基本检测工具。 |  |  |  |  |
| 37 | 项目现场标准养护室（箱）设置符合相关要求。 |  |  |  |  |
| 38 | 现场试块已进行唯一性标示（二唯码、芯片或硬标示）。 |  |  |  |  |
| 39 | 检验批、分部工程按程序进行验收后进入下道工序施工。 |  |  |  |  |
| 40 | 隐蔽验收记录内容及资料（含主要节点钢筋抗震构造、抗裂和抗渗质量常见问题专项治理构造、节能构造等）符合设计及相关规范要求。 |  |  |  |  |
| 41 | 检验批、隐蔽验收过程质量责任标识按附件1-3要求实施。 |  |  |  |  |
| 42 | 对不合格项已按相关规定进行了处理，已建立处理台账并留下相关资料。 |  |  |  |  |
|  | 小计(项） |  |  |  |  |
|  | 抽查符合率=（∑符合项/∑检查项）×100% |  |  |  |  |
|  | 考评得分=抽查符合率×100 |  |  |  |  |
|  | 考评结果 | 优良□ 合格□ 不合格□ |  |  |  |

检查人员（签名）：                                 检查日期：     年   月   日

填表说明

- 本表中带“*”的为否决项，出现1项及以上“不符合”则本表考评结果为“不合格”，考评得分为0分。

- 本表80分及以上为“优良”、70~80分为“合格”、70分以下为“不合格”。

3、施工企业可参照本表制定工程项目的《质量行为标准化检查表》。

4、施工样板和可视化交底：施工现场实施样板引路和可视化交底制度。

（一） 分部分项工程及关键工序大面积施工前，应根据本项目特点，在工程实体上设置典型工艺工序实体样板及图文说明，有标准层（段）的工程，应在首层（段）设置单元分项分部工程工艺工序样板区。实体样板完成后应经建设、施工、监理等单位共同验收确认（详见附件1-1《施工样板验收及可视化交底记录表》）；实体样板及图文说明应能充分展示关键部位、关键工序的具体工艺做法、标准要求、质量常见问题防治方法等。鼓励设置施工样板工艺展示区或可视化交底视频。

（二） 项目各道工序施工前应组织质量技术交底，交底应以经审查验收合格的实体施工样板、视频影像、示范操作、动漫等直观形式进行可视化交底，明确各质量标准、技术措施和奖罚措施等要求（详见附件1-1《施工样板验收及可视化交底记录表》）。

可视化交底应由施工单位项目

经理组织，工序施工班组全体作业人员参加，在施工样板验收合格后进行，施工项目技术负责人、施工员、质量员及施工班组负责人、专业监理工程师等必须到场，建设单位应派员参加，交底内容和参加人员的签名及影像资料应建档留存。

- 对成品质量有较大影响的重要工序，交底时监理单位应向施工单位明确可视化交底符合性检查控制点。对于监理单位明确的符合性检查控制点，施工单位应报监理单位全数检查认可并填写《施工样板可视化交底符合性检查记录》（详见附件1-2）在，方可进入下道工序的施工。

隐蔽验收的影像资料鼓励采用二维码等信息技术手段对施工现场材料、技术、质量验收和检测等信息进行标识。

5、过程质量责任标识牌：施工过程中项目施工质量应严格按实体样板、可视化交底、规范标准的要求进行检验批、分项分部工程及其隐蔽工程的检查验收及必要检验检测，应在实体相应部位设置载明项目名称、验收部位、内容、时间和施工、监理等相关责任人员姓名的过程质量责任标识，样式见附件1-2，并形成完整、真实的施工及验收记录、试验检测记录及成果报告（含原始记录）和相应影像资料作为验收归档资料，对于不合格项的处理应有完整的处理方案、验收记录及台账，以满足质量责任有效追溯的要求。

验收的影像资料鼓励采用二维码等信息技术手段对施工现场材料、技术、质量验收和检测等信息进行标识。

6、工程标牌应完善基础类型、结构型式、抗震设防烈度、屋面及地下室防水等级等内容。

7、每栏目“不符合”是指表格内容有一项及以上经检查不满足相关规范及本细则要求。

8、每栏目只能在“符合”、“不符合”、“未涉及”中选定一项，打“√”标记。

9、本表中的资料是指具质量责任追溯的文字资料和影像资料。

10、省住房和城乡建设厅可依据现行法律法规、规范标准及质量形势适时调整本表内容。

附件1-1：

施工样板验收及可视化交底记录表

（所填内容仅作示例，请按项目实际情况填写）

工程名称：

| 验收内容 | 卫生间地面及防水工程施工样板 |
| --- | --- |
| 样板位置 | ***项目二标段3#楼东单元3001室卫生间 |
| 施工单位 | ***建设集团有限公司 |
| 计划大面积展开施工时间 | 2016.6.1 |
| 施工及验收执行规范和标准 | 《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》（DBJ 43/T 306—2014）、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ/T 304-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001）、《住宅室内防水工程技术规范》（JGJ 298-2013） |
| 图纸或图集节点大样 | （1）最薄20厚1:2水泥砂浆找坡1%坡向地漏，表面原浆压光；（2）1.2厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料，四周上卷300高，淋浴处上卷2400高； （3）钢筋混凝土结构楼板，表面清理，素水泥扫浆缝隙及凹凸处应找平 |
| 工序分层 | （1）结构楼板素浆找平；（2）1.2厚JSⅡ型上翻300；（3）20厚水泥砂浆找坡 |
| 质量控制要点 | - 楼板面找平找坡前应做蓄水试验，对管周及明显渗漏点等重点处理； - 楼面找平找坡时，表面致密光洁，做成半径为100mm 左右大圆弧。3.防水涂料施工应严格控制涂刷遍数及厚度。4.防水施工完成后应进行蓄水试验不少于48h. |
| 符合性检查控制点 | （此栏由监理单位填写） 1.管周、墙角等阴角部位、渗漏点处理；2.防水涂料施工及蓄水试验。 |
| 参加人员 | 建设单位项目负责人：（签字） |
|  | 监理单位总监及相关专监：（签字） |
|  | 施工单位项目经理及其他：（签字） |
|  | 施工单位班组负责人及相关作业人员：（签字） |
|  | 其他单位及人员（签字） |
| 验收及交底时间 | 年 月 日 |

说明：1.交底附件应结合施工样板照片、现场演示照片、交底PPT或视频等其他可视化交底资料；2.可视化交底参加人员可视交底对象及人数多少另附签字及参加交底人员合影照片。3.符合性检查控制点由工程项目建设、施工、监理单位共同确定。

附件1-2：

施工样板及可视化交底符合性检查记录

（所填内容仅作示例，请按项目实际情况填写）

工程名称：

| 施工内容 | 外墙防水及外墙外保温（含窗边防水处理） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查范围 | ***项目二标段3#楼20—25层 |  |  |
| 施工样板工序分层情况 | 1.基层墙体；2.不同墙体交接处钢丝网与墙边每边搭接200；3.喷浆处理；4.15厚1:3水泥砂浆底糙；5.8厚聚合物水泥防水砂浆；6.30厚XPS保温板粘贴（窗边采用20厚无机保温砂浆）；7.专用锚栓；8.聚合物防水抗裂砂浆复合耐碱网格布（含包边搭接等加强措施）；9.弹性腻子（窗边留缝待窗框周边填塞完成后采用硅酮耐候胶密封）；10.外墙涂料 |  |  |
| 符合性检查控制点 | 1.8厚聚合物水泥防水砂浆；2.专用锚栓；3.聚合物防水抗裂砂浆复合耐碱网格布（含包边搭接等加强措施）；4. 弹性腻子（窗边留缝待窗框周边填塞完成后采用硅酮耐候胶密封）； |  |  |
| 工序分层符合性检查结论 | 符合 | 材料标准符合性检查结论 | 符合 |
| 施工工艺符合性检查结论 | 符合 | 观感质量符合性检查结论 | 符合 |
| 符合性检查控制点有无合并工序施工情况 | 例如：监理单位发现32层东单元外窗周边防水施工存在合并工序情况，后通知施工单位整改。 |  |  |
| 整改情况 | 例如：监理单位在巡视过程中发现22层东单元外窗周边防水填塞不饱满，质量未达到施工样板要求已开始施打密封胶，通知施工单位整改后，符合性检查合格。 |  |  |
| 样板引路符合性检查结论 | 整改后符合 |  |  |
| 项目经理 | （签字）（施工项目章） |  |  |
| 总监 | （签字）（监理项目章） |  |  |
| 建设单位项目负责人 | （签字）（建设项目章） |  |  |
| 日期 | 年 月 日 |  |  |

说明：1.可视化交底符合性检查应附相应照片；2.符合性检查控制点由工程项目建设、施工、监理单位共同确定。

附件1-3：

检验批/隐蔽工程质量验收责任标识牌

工程名称：

验收部位：      栋第     层                                          （如：柱、 板、墙等）

验收内容：                                 （如：钢筋、砌体、装配式结构等）检验批/隐蔽工程

施工负责人（姓名）                 操作负责人（姓名）

质量验收责任人：质量员             项目技术负责人

专监

其他人员

验收时间：        年  月  日

说明：1、验收时应将标识牌、相关人员及验收内容等拍照留档备查。2、鼓励采用二维码等信息技术手段对质量验收信息进行标识。

附件 1-4：

建筑工程竣工验收标牌

工程名称：

设计建筑总高度/层数：     米/   层    结构型式：

设计抗震设防烈度：   度

建设单位：                            质量责任人：

勘察单位：                            质量责任人：

设计单位：                            质量责任人：

施工单位：                            质量责任人：

监理单位：                            质量责任人：

工程质量监督机构：

竣工验收时间：     年   月   日

说明：本标牌所指质量责任人是指经法定代表人授权并签署质量终身责任承诺书的质量责任人。

附件2：

年    （季度）工程实体质量控制标准化考评表

工程名称：                                                  分部工程：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  | 不符合原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一 | 抽查子分部工程名称： | / | / |  |
| 1 | 抽查分项名称及部位： | / | / |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 小计（项） |  |  |  |
|  | 抽查符合率=（∑符合项/∑检查项）×100% |  |  |  |
|  | 考评得分=抽查符合率×100 |  |  |  |
|  | 考评结果 | 优良□ 合格□ 不合格□ |  |  |

检查人员（签名）：                                          检查日期：

填表说明

- 本表按分部工程填写，80分及以上为“优良”、70~80分为“合格”、70分以下为“不合格”。

- 施工企业可参照本表制定工程项目的《实体质量控制标准化检查表》。

- 本表根据《建筑施工质量验收统一标准》（GB 50300）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）（市政道路）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2）（市政桥梁）、《地下铁道工程施工及验收规范》（GB 50299）（市政地铁）、《盾构法隧道施工及验收规范》（GB 50446）（市政隧道）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）（市政工程）等规定划分原则在“监管平台”中统一设置。

- 考评内容根据施工现场适时完成或出现的分部、子分部、分项工程的内容进行确定，按不同分部分别计分；

5、涉及规范标准中强制性条文及主控项目为保证项目，出现1项及以上“不符合”，该分项工程考评结果为“不合格”，考评得分为0分；

6、地基基础分部、主体结构分部考评“不合格”的，当次项目考评为“不合格”；

其它有一个分部考评为“不合格”的，当次项目不得考评为“优良”。

7、省住房和城乡建设厅可依据现行法律法规、规范标准及质量形势适时调整本表内容。

附件3：

湖南省建筑施工质量管理标准化考评

不合格告知书

（编号：      ）

（责任单位）：

你单位承建的                  项目，我单位于  年  月  日，按照《湖南省建筑施工质量管理标准化考评实施细则》的规定对该项目建筑施工质量管理标准化工作进行了考评，考评等级为“不合格”。

不合格理由：

你单位收到本告知书后如有异议，可在三个工作日内提出书面陈述或申辩，并提供相关证据和影像资料。逾期则视为认可上述事实。

特此告知。

项目考评主体（公章）：

年    月    日

签收人                       送达人

签收日期      年     月    日

附件4：

湖南省建筑施工质量管理标准化

考评不合格认定书

（编号：      ）

（责任单位）：

你单位承建的                            项目，我单位于     年   月   日按照《湖南省建筑施工质量管理标准化考评实施细则》对该项目建筑施工质量管理标准化工作进行了考评，考评等级为“不合格”。

不合格理由：

特此告知。

项目考评主体（公章）：

年    月    日

签收人：                      送达人：

签收日期      年     月    日

附件5：

年  季度建筑施工质量管理标准化项目考评不合格工地汇总表

填报单位：                                （盖章）                                        考评时段：        年第    季度

| 序 号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目负责人 | 分包单位 | 分包单位项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目自 评结果 | 监理复核结果 | 监理按规定报告 | 项目考评得分 | 考评不合格原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表人：                          审核人：                             审批人：                        日期：

附件6：

年建筑施工质量管理标准化项目考评优良工地汇总表

| 序 号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目负责人 | 分包单位 | 分包单位项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目历次考评平均得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表人：                          审核人：                                             日期：

附件7：

年建筑施工企业质量管理标准化考评结果汇总表

| 序 号 | 企业名称 | 安全生产许可证号 | 企业资质等级 | 企业 负责人 | 企业自评结果 | 考评结果 | 评定不合格 原因 | 是否动态核查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表人：                          审核人：                             审批人：                        日期：

附件8-1：

年   月 建筑施工质量管理标准化项目自评汇总表

（房建工程）

工程项目名称：                                                                        填报单位：

| 建筑面积（㎡）/总层数 | 施工阶段 | 结构 类型 | 施工单位自评（分） | 质量行为标准化（分） | 实体质量控制标准化（分） | 各分部实体质量控制标准化（分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 地基与基础 | 主体结构 | 建筑装饰装修 | 屋面 | 建筑给排水及供暖 | 通风与空调 | 建筑 电气 | 智能建筑 | 建筑 节能 | 电梯 | 其他 |
| 自评意见： 施工项目负责人： （建筑施工企业） 单位公章或专用章 日期： 执业专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位核查意见： 建设单位项目负责人： 日期： |  |  |  |  |  |  | 监理单位复核意见： 单位公章或专用章 总监理工程师： 日期： 执业专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应附相应《质量行为标准化检查表》、各分部《实体质量控制标准化检查表》等。

- 本表一式三份，施工项目部、施工企业、监理部各一份。

- 实体质量控制标准化一栏根据适时完成或出现的分部进行检查并填写。

- 施工单位自评分满分为100分，为质量行为标准化自评得分和实体质量控制标准化自评得分的平均值。实体质量控制标准化自评得分为各适时完成或出现的分部实体质量控制标准化得分的平均值。

附件8-2：

年   月 建筑施工质量管理标准化项目自评汇总表

（市政-道路、桥梁工程）

工程项目名称：                                                                        填报单位：

| 工程造价（万元） | 施工阶段 | 施工单位自评（分） | 质量行为标准化（分） | 实体质量控制标准化（分） | 各分部实体质量控制标准化（分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 路基工程 | 基层工程 | 面层工程 | 广场和停车场工程 | 人行道工程 | 人行地道结构工程 | 挡土墙工程 | 附属构筑物工程 | 地基与基础工程 | 墩台、盖梁及支座工程 | 索塔、锚锭工程 | 桥跨承重结构 | 顶进箱涵工程 | 桥面系工程 | 附属结构 |
| 自评意见： 施工项目负责人： （建筑施工企业） 单位公章或专用章 日期： 执业专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位核查意见： 建设单位项目负责人： 日期： |  |  |  |  |  |  | 监理单位复核意见： 单位公章或专用章 总监理工程师： 日期： 执业专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应附相应《质量行为标准化检查表》、各分部《实体质量控制标准化检查表》等。

2、本表一式三份，施工项目部、施工企业、监理部各一份。     3、实体质量控制标准化一栏根据适时完成或出现的分部进行检查并填写。

4、施工单位自评分满分为100分，为质量行为标准化自评得分和实体质量控制标准化自评得分的平均值。实体质量控制标准化自评得分为各适时完成或出现的分部实体质量控制标准化得分的平均值。

附件8-3：

年   月 建筑施工质量管理标准化项目自评汇总表

（市政-隧道工程）

工程项目名称：                                                                        填报单位：

| 工程造价（万元） | 施工阶段 | 施工单位自评（分） | 质量行为标准化（分） | 实体质量控制标准化（分） | 各分部实体质量控制标准化（分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 明挖隧道 |  |  |  |  | 暗挖隧道 |  |  |  | 盾构隧道 |  |  |  |  | 机电工程 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基坑围护及地基处理 | 防水工程 | 主体结构 |  | 附属工程 | 竖井及联通道 | 防水工程 | 主体结构 | 附属工程 | 始发和接收竖井 | 管片制作 | 盾构隧道 | 防水工程 | 附属工程 | 建筑电气 | 给水排水系统 | 通风与空调 |
| 自评意见： 施工项目负责人： （建筑施工企业） 单位公章或专用章 日期： 执业专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位核查意见： 建设单位项目负责人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位复核意见： 单位公章或专用章 总监理工程师： 日期： 执业专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  1、本表应附相应《质量行为标准化检查表》、各分部《实体质量控制标准化检查表》等。

- 本表一式三份，施工项目部、施工企业、监理部各一份。     3、实体质量控制标准化一栏根据适时完成或出现的分部进行检查并填写。

4、施工单位自评分满分为100分，为质量行为标准化自评得分和实体质量控制标准化自评得分的平均值。实体质量控制标准化自评得分为各适时完成或出现的分部实体质量控制标准化得分的平均值。

附件8-4-1：

年   月 建筑施工质量管理标准化项目自评汇总表

（轨道交通-车站工程）

工程项目名称：                                                                        填报单位：

| 工程造价（万元） | 施工阶段 | 施工单位自评（分） | 质量行为标准化（分） | 实体质量控制标准化（分） | 各分部实体质量控制标准化（分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 车站土建工程 |  |  |  |  |  | 车站装饰装修及设备安装工程（含临近半区间） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地基及基础 | 防水工程 |  | 主体结构 | 建筑屋面 | 附属工程 | 建筑装饰装修 | 通风与空调 | 建筑给水排水及采暖 | 建筑电气 | 建筑节能 |
| 自评意见： 施工项目负责人： （建筑施工企业） 单位公章或专用章 日期： 执业专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位核查意见： 建设单位项目负责人： 日期： |  |  |  |  |  |  | 监理单位复核意见： 单位公章或专用章 总监理工程师： 日期： 执业专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应附相应《质量行为标准化检查表》、各分部《实体质量控制标准化检查表》等。

- 本表一式三份，施工项目部、施工企业、监理部各一份。      3、实体质量控制标准化一栏根据适时完成或出现的分部进行检查并填写。

4、施工单位自评分满分为100分，为质量行为标准化自评得分和实体质量控制标准化自评得分的平均值。实体质量控制标准化自评得分为各适时完成或出现的分部实体质量控制标准化得分的平均值。

附件8-4-2：

年   月 建筑施工质量管理标准化项目自评汇总表

（轨道交通-区间及轨道工程）

工程项目名称：                                                                        填报单位：

| 工程造价（万元） | 施工阶段 | 施工单位自评（分） | 质量行为标准化（分） | 实体质量控制标准化（分） | 各分部实体质量控制标准化（分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 明挖区间 |  |  |  |  | 暗挖区间 |  |  |  | 盾构区间 |  |  |  |  | 轨道工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基坑围护及地基处理 | 防水工程 | 主体结构 | 附属工程 |  | 竖井及联通道 | 防水工程 | 主体结构 | 附属工程 | 始发和接收竖井 | 管片制作 | 盾构隧道 | 防水工程 | 附属工程 | 有碴道床轨道 | 有碴道床道岔 | 无碴道床轨道 | 有碴道床道岔 | 接触轨铺设 | 轨道附属设备 |
| 自评意见： 施工项目负责人： （建筑施工企业） 单位公章或专用章 日期： 执业专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位核查意见： 建设单位项目负责人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位复核意见： 单位公章或专用章 总监理工程师： 日期： 执业专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应附相应《质量行为标准化检查表》、各分部《实体质量控制标准化检查表》等。

2、本表一式三份，施工项目部、施工企业、监理部各一份。     3、实体质量控制标准化一栏根据适时完成或出现的分部进行检查并填写。

4、施工单位自评分满分为100分，为质量行为标准化自评得分和实体质量控制标准化自评得分的平均值。实体质量控制标准化自评得分为各适时完成或出现的分部实体质量控制标准化得分的平均值。

附件8-4-3：

年   月 建筑施工质量管理标准化项目自评汇总表

（轨道交通-机电安装工程）

工程项目名称：                                                                        填报单位：

| 工程造价（万元） | 施工阶段 | 施工单位自评（分） | 质量行为标准化（分） | 实体质量控制标准化（分） | 各分部实体质量控制标准化（分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 供电工程 |  |  |  |  | 信号系统 |  | 通信系统 |  |  |  | 综合监控（ISCS）系统 |  |  |  |  |  | 站台屏蔽门工程 |  | 电（扶）梯工程 |  |
|  |  |  |  |  | 变电所工程 | 环网电缆工程 | 杂散电流防护工程 | 疏散平台安装 | 接触网安装 | 正线信号系统 | 车辆段信号系统 | 停车场信号系统 | 专用通信系统 | 民用通信引入 | 公安通信系统 | 气体灭火系统 | 火灾自动报警系统（FAS） | 电力监控系统 | 环境与设备监控系统（BAS） | 门禁与安防系统 | 自动售检票系统（AFC） | 屏蔽门安装 | 屏蔽门调试 | 电力驱动的曳引式电梯 | 自动扶梯、自动人行道 |
| 自评意见： 施工项目负责人： （建筑施工企业） 单位公章或专用章 日期： 执业专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位核查意见： 建设单位项目负责人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位复核意见： 单位公章或专用章 总监理工程师： 日期： 执业专用章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应附相应《质量行为标准化检查表》、各分部《实体质量控制标准化检查表》等。

2、本表一式三份，施工项目部、施工企业、监理部各一份。    3、实体质量控制标准化一栏根据适时完成或出现的分部进行检查并填写。

4、施工单位自评分满分为100分，为质量行为标准化自评得分和实体质量控制标准化自评得分的平均值。实体质量控制标准化自评得分为各适时完成或出现的分部实体质量控制标准化得分的平均值。